1.项目范WSMS\_\_\_\_\_对项目

2.项目备选方案有（技术备选）（执行备选）

3.WBS项是（工作包）各项之和，WBS排列顺序和（项目目标或交付成果的逻辑顺序）一致

4 .范围？？是项目干系人（共同定义和确认）项目的交付成果

5.活动是对（工作包）进一步分解

6.关键路径是（持续时间最长且无总浮动时间）活动所组成的路径

7.缩短项目工期关键（在关键路径上采取措施）

（猜测）8.关键路径技术考虑了（活动持续时间）（活动依赖关系）来？？......按时完成

9.预算估算的目的是（确定项目所需的总资金需求），其精度一般为（-10%到+25%）

10.成本基准计划是一个按（时间）分布......用于（项目绩效监控和控制）的估算

（猜测）11.质量是...对需求的（符合性）

12.马斯洛：人的行为受（需求）引导

13.项目群经理对（相关或互相关联的多个项目）项目管理进行领导并指明方向

14.启动IT项目最重要理由是支持（业务）目标

15.净现值分析法有时用来合理地比较（不同时间段或规模）的项目的现金流

简述项目管理计划作用

集成变更控制系统结构图

项目时间管理主要过程

项目范围定义，建立WBS的意义

决定项目是否顺利完成因素排序

20世纪50年代？现什么技术

不属于项目？？方法？

项目定义

帕累托能帮做什么？

项目章程定义

WBS定义

制定计划时（）考虑资源有效性？

P5S；MF;关键L/L

FF/FS/SF/SS

SPM主要目标